*Додаток 2*

**БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

*«Створення базової площадки для розміщення конструкцій  
дитячого майданчика в с. Ст. Тараж»*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Захід** | **Стаття витрат** | **Розрахунок статті витрат** | **Джерела фінансування (грн.)** | |
| **Фонд конкурсу** | **Заявник** |
| 1 | Підготовка площадки | Вирівнювання поверхні майданчика | 3год х 199грн/год = 300грн | - | 300.00 |
| 2 | Закупівля матеріалів для основних конструкцій дитячих ігрових засобів. Виготовлення конструкцій ігрового комплексу | Труба 15 – 5м | 25грн/м х 5м = 125грн | 125.00 | - |
| Труба 40 – 30м | 72грн/м х 30м = 2160грн | 2160.00 | - |
| Труба 20 – 10м | 40грн/м х 10м = 400грн | 400.00 | - |
| Труба профіль 6×4 – 28м | 90грн/м х 28м = 2520грн | 2520.00 | - |
| Кутник 32 – 20м | 30 грн/м х 20м = 600грн | 600.00 | - |
| Лист нержавіючий на гірки, 1лист | 3000грн | 3000.00 | - |
| Лист металопрофіль 3м.кв | 500грн | 500.00 | - |
| Електроди, 3 упаковки | 180грн/упак. х 3упак. = 540грн | 540.00 | - |
| Обрізні диски по металу, 10шт | 40грн/шт х 10 = 400грн | 400.00 | - |
| Шурупи, 2 упаковки (500 шт) | 250грн/упак. х 2 упак. = 500грн | 500.00 | - |
| Шурупи-саморізи, 250 шт. | 0,40грн/шт х 250шг = 100грн | 100.00 | - |
| 3 | Закупівля піску, цементу, фарби, пензликів, морилки. | Цемент, 6 мішків | 125грн/міш. х 6міш. = 750грн | 750.00 | - |
| Пісок, 1машина | 700грн | 700.00 | - |
| Арматура, 10м | 10грн/м х 10м = 100грн | 100.00 | - |
| Фарба (4 кольори), морилка, пензлики, ґрунтовка. | 3000грн | 3000.00 | - |
| 4 | Перевезення заготовок | Бензин на перевезення заготовок та будматеріалів. | 700грн | 700.00 | - |
| 5 | Встановлення конструкцій ігрового майданчика, качалки-балансиру, пісочниці, закопування шин | Виготовлення деталей дитячого ігрового комплексу, пісочниці, качалки (2дні х 5чол) | 10людино-днів х 250грн/день = 2500грн | 1300.00 | 1200.00 |
| Вкопування скатів з 2 сторін майданчика(4 год.) | 400грн | - | 400.00 |
| Встановлення і бетонування всіх ігрових засобів, лавочок, тощо (2дні х 5чол) | 10людино-днів х 200грн/день =2000гр | 1300.00 | 700.00 |
| 6 | Фарбування всіх елементів майданчика | Виконання малярських робіт (ґрунт., моріл, фарб.) (2дні х 5чол). | 10людино-днів х 200грн/день =2000гр | 1300.00 | 700.00 |
| ***Загальний бюджет проекту: 23295.00грн*** | | | | **19995.00** | **3300.00** |
| *Питома вага витрат до загального бюджету проекту, %* | | | | *85,83%* | *14,17%* |