****

**УКРАЇНА**

**ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**СЬОМЕ СКЛИКАННЯ**

**ТРИДЦЯТА СЕСІЯ**

**РІШЕННЯ**

**від « »** травня 2018 **року № ПРОЕКТ**

**Про затвердження звіту**

**про виконання Програми**

**«Впровадження та застосування енергоефективних та енергозберігаючих заходів у закладах освіти Почаївської МОТГ на 2017-2019 рр.»**

На виконання положень Порядку розроблення та виконання місцевих цільових програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради №792 від 12.04.2017 року, з метою контролю за ефективним та раціональним використанням бюджетних коштів, заслухавши та обговоривши звіт про виконання Програми Впровадження та застосування енергоефективних та енергозберігаючих заходів у закладах освіти Почаївської МОТГ на 2017-2019 рр. за 2017 рік, керуючись ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми Впровадження та застосування енергоефективних та енергозберігаючих заходів у закладах освіти Почаївської МОТГ на 2017-2019 рр. згідно додатку 1 до рішення.
2. Оприлюднити звіт про виконання Програми Впровадження та застосування енергоефективних та енергозберігаючих заходів у закладах освіти Почаївської МОТГ на 2017-2019 рр. на веб-сайті Почаївської міської ради.

**Чубик А.В.**

Додаток 1

до рішення сесії

Почаївської міської ради №\_\_\_\_від «»травня 2018 р.

**Інформація**

**про стан виконання цільової програми за 2017 рік** (щорічна)

Головний розпорядник коштів програми Почаївська міська рада

Відповідальний виконавець програми Почаївська міська рада (відділ освіти Почаївської міської ради)

Повна назва програми, ким і коли затверджена Програма «Впровадження та застосування енергоефективних та енергозберігаючих заходів у закладах освіти Почаївської МОТГ на 2017-2019 рр».,

затверджено рішенням сесії Почаївської міської ради №798 від 24 травня 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Зміст заходу | Передбачено фінансування на 2017 рік, 1693,5 тис.грн. | | Профінансовано за звітній період, 1626,2 тис.грн. | | Здійснені заходи |
| 1. | Капітальний ремонт Почаївської ЗОШ I-III ст. Почаївської міської ради Тернопільської області із застосуванням енергозберігаючих технологій (Блок А та Блок Б) | Всього з них:   * кошти державного бюджету; * кошти обласного бюджету; * кошти міського бюджету; * інші джерела фінансування | 1367,900  126,900 | Всього з них:   * кошти державного бюджету; * кошти обласного бюджету; * кошти міського бюджету; * інші джерела фінансування | 1367,45601  126,900 | Виготовлено проектні документації на капремонт старого корпусу Почаївської ЗОШ та проведено частину капітального ремонту (Блоку А) |
| 2. | Капітальний ремонт (утеплення фасадів та часткова заміна вікон і вхідних дверей) ДНЗ в м. Почаїв» | Всього з них:   * кошти державного бюджету; * кошти обласного бюджету; * кошти міського бюджету;   інші джерела фінансування | 32,988800 | Всього з них:   * кошти державного бюджету; * кошти обласного бюджету; * кошти міського бюджету;   інші джерела фінансування | 32,988800 | Виготовлено проектну документацію та проведено експертизу. |
| 3 | Капітальний ремонт частини підлоги із застосуванням енергоефективних заходів у Старотаразькій ЗОШ I-II ст. | Всього з них:   * кошти державного бюджету; * кошти обласного бюджету; * кошти міського бюджету;   інші джерела фінансування | 85,309  13,525 | Всього з них:   * кошти державного бюджету; * кошти обласного бюджету; * кошти міського бюджету;   інші джерела фінансування | 85,309  13,525 | Здійснено капітальний ремонт частини підлого із застосуванням енергозберігаючих заходів у Старотаразькій ЗОШ I-III ст. |

**Замовник програми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ПІБ) (Підпис**)**

**Керівник програми** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ПІБ) (Підпис)